UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS

ALUMNO: **YOEL TORRES GARCIA**

DEPARTAMENTO DE VINCULACION CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ESTANCIA I

**511620030231**

MATRICULA:

**ARCELOR MITTAL**

NOMBRE DEL PROYECTO: **REGISTRO PARA ELCONTROL DE ACCESO DE VEHICULOS C.** EMPRESA: ASESOR EXTERNO: **FEDERICO FELIX BEDOLLA PADILLA** PERIODO: ASESOR INTERNO: **MAYRA RAMIREZ CHAVEZ** DURACION: **400 HORAS**

**ENERO-JUNIO 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | |  | ENERO-FEBREO | | | | | MARZO | | | | MAYO | | | | ABRIL | | | | JUNIO | | |  |
| **SEMANA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **13** | **14** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22**  **23** |  |
| INTRODUCCION AL PROYECTO | | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALISIS DE NECESIDADES DEL PROYECTO | | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO DE PROYECTO | | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS | | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARTADO DE CONSULTA DE DATOS | | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARTADO DE MODIFICACIONES DE DATOS | | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARTADO DE IMPRECIONES DE DATOS | | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBSERVACIONES** | | | **DEL 24 DE ENE- AL DE 25 DE FEB- 2022** | | | | | **DEL 1 AL 31 DE**  **MARZO-2022** | | | | **DEL 1 AL 30 DE**  **MAYO-2022** | | | | **DEL 1 AL 31 DE**  **ABRIL-2022** | | | | **DEL 1 AL 30 DE**  **JUNIO-2022** | | | |
| **ENTREGA DE REPORTES** | **ALUMNO** | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **ASESOR INTERNO** | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **ASESOR EXTERNO** | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |